# Process

## Identification and Assessment

Change Identification:  Burrana has a need to move to a more proactive inspection process for 8130-3 where able. Currently inspections are done reactively based on requests placed in the schedule, which has been flagged as a cause for missed deliveries in the repair station.

Impact Analysis: This change will, at first, cause time constraints due to the limited resources available within the Quality Team.

Risk Assessment: The primary Risk is that we will need to add additional inspections to the schedule that are not directly tied to revenue. This could mean a lower priority, bottlenecks on needed inspections, and resource constraints

## Planning

Change Plan Development:

| Change Plan | Timelines | Resources | Actions for Compliance |
| --- | --- | --- | --- |
| Moving from reactive to proactive inspections for issuance of 8130-3 where available | March 2025, initiate the plan | VP Quality. CFO | Create process and identify high-runner part numbers for repair station |
|  | 6 Mar 25, share with Logistics and Quality | VP Quality, Director Logistics, Quality Control Manager | Discussion of process, identify GAPs and Opportunities |
|  | 10 Mar 25, kick-off trial run with UT | UT Inspector VP Quality Quality Control Manager Planner | Select lot for trial run, inspect per written process and identify GAPs |
|  | Other Dates tbd |  |  |

Training and Communication: Training to the new SOP to be scheduled, communication to the quality inspection team will occur as we progress

## Implementation

Execution: Starting with a single part number and then progressing to additional part numbers as the process solidifies and GAPs are filled.

Documentation: 8130-3 and 8100-1 to be added to the Epicor system and split tags recorded as they are used.

## Review and Continuous Improvement

Post-Implementation Review: The Continuous Improvement Engineer will review the results of this process 6 months after implementation.

To be measured:

1) Capacity for Quality Inspections

2) lead time to complete orders for the Repair Station

Continuous Improvement: Implement lessons learned in future changes.

Appendices

- A. Change Request Form: For initiating change requests.

- B. Risk Management Framework: For risk identification, assessment, and mitigation.

- C. Training Plan Template: For developing change-related training.

- D. Compliance Checklist: To ensure AS9100/AS9110 compliance during changes.

# A. Change Request Form

Change Request ID:

Date Submitted: [MM/DD/YYYY]

Submitted By: [Name, Department]

Contact Information:

Change Description:

Move from reactive to proactive tagging of components and bulk shipment inspections

Reason for Change:

[ ] Regulatory Update

[ X] Process Improvement

[ ] Safety Improvement

[ ] Quality Improvement

[ ] Other: [Specify]

Affected Areas:

[ ] Design

[ ] Manufacturing

[ ] Supply Chain

[X ] Quality Control

[ ] Other: [Specify]

Expected Benefits:

Expected reduction in time to fulfill orders on piece parts

Increase in capacity for quality inspections by removing the piece parts from the virtual inspections

Potential Risks:

Risks include

Disruption in current schedules

Complications in remote inspection at incoming receiving

Approval Status:

[ ] Approved

[ ] Rejected

[ ] Pending Further Review

Comments:

Written by the VP Quality and approved by the CFO

# B. Risk Management Framework

1. Risk Identification:

Inspection schedule change could impact the current flow of inspections

Remote Inspection interruption at Incoming receiving

Training to identify what qualifies as a Bulk inspection

2. Risk Analysis:

1) Medium

2) high

3) low

3. Risk Prioritization:

2, 1, 3

4. Mitigation Strategies:

| Risk | Mitigation | Implementation Resp. | Monitoring and Review |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspection schedule change could impact the current flow of inspections | Use forecasting to get the bulk components that are already on site into the inspection schedule. These would start with live inspections and then add in the remote portion when we have completed the onsite. | Logistics and Planning Quality Control | Continuous Improvement Engineer to identify GAPs in the new process and raise corrective actions for investigation |
| Remote Inspection interruption at Incoming receiving | When receiving components that will be “Bulk” tagged, use the schedule to add them to Virtual Inspections at predetermined times. This may include Tuesday, Wednesday, or Thursday depending on urgency. | Logistics and Planning Quality Control |  |
| Training to identify what qualifies as a Bulk inspection | SOP under development to be trained upon completion. Est. date 12 Mar 2025 | Continuous Improvement Engineer | Internal Audit Team to review training records |

# C. Training Plan Template requirements

Training Program Title:

Bulk Tags and Splitting the 8130-3

Objective:

To understand the when and how of creating a bulk tag

Target Audience:

Incoming receiving inspectors, PMA authorized inspectors

Training Modules:

1. Module Title: INSPECTIONS SOP-851-10, PMA Inspections Procedure P-851-02

- Objective: Maps each inspection type with flowchart

- Duration: TBD

- Method: self-led, read and review

- Materials Needed: SOP-851-10, P-851-02

Trainers:

Sarai Siordia, Training Coordinator

Evaluation Method:

5 question test

# D. Compliance Checklist for AS9100/AS9110

[ X] Documentation: All change management documentation is complete and up to date.

[X ] Production and Service Provision: Changes affecting production or service have been implemented with controls to ensure quality.

[ TBD] Monitoring and Measurement: Changes have been made without affecting the ability to monitor and measure product and service conformity.

[X ] Risk Management: Risk management processes have been applied to the change management process.

[ TBD] Training: Relevant personnel have been trained with the changes.

# Objetivo

Guiar los cambios relacionados con la industria aeroespacial en Burrana, asegurando el cumplimiento de las regulaciones aplicables, las normas AS9100 y AS9110, manteniendo y mejorando la calidad, garantizando la seguridad y mejorando la satisfacción del cliente a través de una gestión eficaz de los cambios organizacionales.

# Alcance

Este Plan de Gestión del Cambio (PMC) cubre los cambios dentro de Burrana que afectan directamente la calidad de los productos y servicios con respecto al SGC, centrándose específicamente en los procesos de fabricación, la logística de la cadena de suministro y los sistemas de control de calidad. Este enfoque garantiza que el CMP se concentre en la gestión e implementación de cambios críticos para mantener el cumplimiento de Burrana con los estándares AS9100/AS9110 y mantener nuestro compromiso con la garantía de calidad y la excelencia operativa.

# Instrucciones

Actualice la especificación a CMP# y cárguela en los documentos como un nuevo documento.

Las secciones en rojo, cursiva y los apéndices se actualizarán con los datos de la CMP específica que se está creando.

Elimine esta sección una vez completada.

# Responsabilidades

| Equipo de Gestión del Cambio | Liderar iniciativas de cambio, garantizando el cumplimiento de AS9100/AS9110. |
| --- | --- |
| Director de Calidad | Supervisar el impacto del cambio en la calidad y la seguridad. |
| Gerentes de Calidad | Integre la gestión del cambio con la gestión de proyectos. |
| Propietarios de procesos | Comunicar los cambios, asegurando la adaptación y el cumplimiento del equipo. |

# Requisitos de cumplimiento

En apoyo de los estándares AS9100/AS9110, el CMP se centra en la planificación rigurosa y la gestión de riesgos. El CMP describe un enfoque estructurado para identificar, evaluar y abordar los riesgos y oportunidades asociados con los cambios en el sistema de gestión de la calidad.

El CMP garantiza la integridad del SGC a través de una cuidadosa consideración de los propósitos de cambio, los impactos potenciales, la disponibilidad de recursos, las partes interesadas y la reasignación de responsabilidades.

Los riesgos operacionales relacionados con la provisión de productos y servicios se gestionan definiendo criterios de evaluación, identificando y mitigando riesgos y aceptando riesgos residuales, al tiempo que se mejora la capacidad del sistema de gestión de calidad para lograr los resultados previstos, mejorar los efectos deseables, reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua.

# Proceso

## Identificación y evaluación

Identificación de cambios: Burrana tiene la necesidad de pasar a un proceso de inspección más proactivo para 8130-3 cuando sea posible. Actualmente, las inspecciones se realizan de forma reactiva en función de las solicitudes realizadas en el cronograma, lo que se ha marcado como una causa de entregas perdidas en la estación de reparación.

Análisis de impacto: Este cambio provocará, en un primer momento, limitaciones de tiempo debido a los limitados recursos disponibles dentro del Equipo de Calidad.

Evaluación de riesgos: El riesgo principal es que necesitaremos agregar inspecciones adicionales al cronograma que no estén directamente vinculadas a los ingresos. Esto podría significar una prioridad más baja, cuellos de botella en las inspecciones necesarias y limitaciones de recursos

## Planificación

Desarrollo del Plan de Cambio:

| Cambiar plan | Cronología | Recursos | Acciones para el cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasar de inspecciones reactivas a proactivas para la emisión de 8130-3 cuando esté disponible | Marzo de 2025, iniciar el plan | Vicepresidente de Calidad. CFO | Cree, procese e identifique los números de pieza de alto rendimiento para la estación de reparación |
|  | 6 Mar 25, compartir con Logística y Calidad | Vicepresidente de Calidad, Director de Logística, Gerente de Control de Calidad | Discusión del proceso, identificación de GAPs y Oportunidades |
|  | 10 Mar 25, inicio de la prueba con UT | UT Inspector Vicepresidente de Calidad Gerente de Control de Calidad Planificador | Seleccione el lote para la ejecución de prueba, inspeccione por proceso escrito e identifique las LAP |
|  | Otras fechas por determinar |  |  |

Capacitación y comunicación: La capacitación para el nuevo SOP se programará, la comunicación con el equipo de inspección de calidad se producirá a medida que avancemos

## Implementación

Ejecución: Comenzar con un solo número de pieza y luego progresar a números de pieza adicionales a medida que el proceso se solidifica y se completan las GAP.

Documentación: 8130-3 y 8100-1 para ser agregados al sistema Epicor y etiquetas divididas registradas a medida que se utilizan.

## Revisión y Mejora Continua

Revisión posterior a la implementación: El Ingeniero de Mejora Continua revisará los resultados de este proceso 6 meses después de la implementación.

A medir:

1) Capacidad para inspecciones de calidad

2) plazo de entrega para completar los pedidos de la estación de reparación

Mejora continua: Implementar las lecciones aprendidas en cambios futuros.

# Apéndices

- A. Formulario de solicitud de cambio: Para iniciar solicitudes de cambio.

- B. Marco de gestión de riesgos: para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos.

- C. Plantilla de Plan de Formación: Para desarrollar formación relacionada con el cambio.

- D. Lista de verificación de cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de AS9100/AS9110 durante los cambios.

# A. Formulario de solicitud de cambio

ID de solicitud de cambio:

Fecha de presentación: [MM/DD/AAAA]

Presentado por: [nombre, departamento]

Información de contacto:

Descripción del cambio:

Pase del etiquetado reactivo al proactivo de componentes y a las inspecciones de envíos a granel

Motivo del cambio:

[ ] Actualización Regulatoria

[ x] Mejora de procesos

[ ] Mejora de la seguridad

[ ] Mejora de la calidad

[ ] Otros: [Especificar]

Zonas afectadas:

[ ] Diseño

[ ] Fabricación

[ ] Cadena de suministro

[X ] Control de calidad

[ ] Otros: [Especificar]

Beneficios esperados:

Reducción esperada en el tiempo para cumplir con los pedidos de piezas

Aumento de la capacidad de las inspecciones de calidad al eliminar las piezas de las inspecciones virtuales

Riesgos potenciales:

Los riesgos incluyen

Interrupción en los horarios actuales

Complicaciones en la inspección remota en la recepción entrante

Estado de aprobación:

[ ] Aprobado

[ ] Rechazado

[ ] A la espera de una nueva revisión

Comentarios:

Escrito por el Vicepresidente de Calidad y aprobado por el Director Financiero

# B. Marco de gestión de riesgos

1. Identificación de riesgos:

El cambio en el cronograma de inspecciones podría afectar el flujo actual de inspecciones

Interrupción de la inspección remota en la recepción entrante

Capacitación para identificar lo que califica como una inspección a granel

2. Análisis de riesgos:

1) Medio

2) alto

3) Bajo

3. Priorización de riesgos:

2, 1, 3

4. Estrategias de mitigación:

| Riesgo | Mitigación | Implementación Resp. | Seguimiento y revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| El cambio en el cronograma de inspecciones podría afectar el flujo actual de inspecciones | Utilice la previsión para incluir los componentes a granel que ya están en el sitio en el programa de inspección. Estos comenzarían con inspecciones en vivo y luego agregarían la parte remota cuando hayamos completado la inspección en el sitio. | Logística y Planificación Control de calidad | Ingeniero de Mejora Continua para identificar las BPA en el nuevo proceso y plantear acciones correctivas para su investigación |
| Interrupción de la inspección remota en la recepción entrante | Al recibir componentes que se etiquetarán como "Masivo", use el programa para agregarlos a las inspecciones virtuales en momentos predeterminados. Esto puede incluir martes, miércoles o jueves, dependiendo de la urgencia. | Logística y Planificación Control de calidad |  |
| Capacitación para identificar lo que califica como una inspección a granel | SOP en desarrollo que se entrenará una vez finalizado. Fecha estimada: 12 Mar 2025 | Ingeniero de Mejora Continua | Equipo de Auditoría Interna para revisar los registros de capacitación |

# C. Requisitos de la plantilla del plan de formación

Título del Programa de Capacitación:

Etiquetas a granel y división del 8130-3

Objetivo:

Para comprender cuándo y cómo crear una etiqueta masiva

Público objetivo:

Inspectores de recepción entrante, inspectores autorizados de PMA

Módulos Formativos:

1. Título del módulo: INSPECCIONES SOP-851-10, Procedimiento de inspecciones PMA P-851-02

- Objetivo: Mapeo de cada tipo de inspección con diagrama de flujo

- Duración: Por determinar

- Método: autodirigido, lectura y revisión

- Materiales necesarios: SOP-851-10, P-851-02

Formadores:

Sarai Siordia, Coordinadora de Formación

Método de evaluación:

Prueba de 5 preguntas

# D. Lista de verificación de cumplimiento para AS9100/AS9110

[ X] Documentación: Toda la documentación de gestión de cambios está completa y actualizada.

[X] Producción y prestación de servicios: Los cambios que afectan la producción o el servicio se han implementado con controles para garantizar la calidad.

[ Por determinar] Monitoreo y medición: Se han realizado cambios sin afectar la capacidad de monitorear y medir la conformidad del producto y servicio.

[X ] Gestión de riesgos: Los procesos de gestión de riesgos se han aplicado al proceso de gestión del cambio.

[ Por determinar] Capacitación: El personal relevante ha sido capacitado con los cambios.